Plano de Implantação por Ondas

Deploy do agente Acronis por unidade/setor

# REVISÕES

| DATA | REVISÃO | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES | ELABORADO POR | APROVADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 00 | Emissão inicial do documento (Ação #01). | TI / Marcone | Diretoria |

# I. OBJETIVO

Organizar o deploy do agente Acronis em ondas, com priorização por criticidade, responsáveis e critérios de aceite, até a cobertura total das máquinas elegíveis.

# II. ESTRATÉGIA DE ONDAS

| Onda | Público-alvo | Janela | Responsável | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onda 1 | TI e usuários piloto | Semana 1 | Equipe TI | 98%+ ativo; dados obrigatórios 100% |
| Onda 2 | Administrativo e backoffice | Semana 2 | TI + ponto focal | 98%+ ativo; pendências documentadas |
| Onda 3 | Operação e filiais | Semanas 3–4 | TI + TI local | 98%+ ativo; conciliação OK |
| Onda 4 | Exceções e máquinas com falha | Semana 5 | Equipe TI | Fila de exceção zerada ou com prazo |

Nota: Converter “Semana n” em datas-calendário no kickoff, fixando a baseline. Manter janela de repescagem para máquinas off-line.

# III. PACOTE PADRÃO DE INSTALAÇÃO

- Instalação silenciosa (silent install) no padrão corporativo.

- Tags, unidade, setor e owner aplicados via política.

- Tenant/política correta atribuída por escopo.

- Telemetria validada no console após instalação.

# IV. CRITÉRIOS DE ACEITE (DETALHE)

- Agente instalado e saudável; check-in em até 30 minutos.

- Dados mínimos: hostname, serial, SO, unidade, setor, owner.

- Sem alertas críticos de comunicação.

# V. DEPENDÊNCIAS E RISCOS

- Console/tenant Acronis e políticas prontas antes da Onda 1.

- Máquinas off-line: repescagem e reexecução automatizada.

- Falha de instalação: fila de remediação e instalação assistida.