Procedimento Operacional Padrão

Entrada de novas máquinas — fluxo RH + Compras + TI

# REVISÕES

| DATA | REVISÃO | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES | ELABORADO POR | APROVADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 00 | Emissão inicial do documento (Ação #01). | TI / Marcone | Diretoria |

# I. OBJETIVO

Garantir que toda nova máquina entre no ambiente em conformidade técnica, de segurança e de governança, com vínculo formal de setor e usuário.

# II. ABRANGÊNCIA

- RH

- Compras

- TI

- Gestor solicitante

# III. GATILHO DO PROCESSO

Solicitação de novo equipamento para admissão, reposição, expansão ou mudança de função.

# IV. RESPONSABILIDADES

- RH: informar setor, usuário, perfil e data de necessidade.

- Compras: abrir e conduzir processo de aquisição.

- TI: aprovar especificação técnica, fornecedor e conformidade.

- Gestor de área: validar necessidade e recebimento funcional.

# V. PROCEDIMENTO

- RH registra demanda com dados obrigatórios: nome do usuário, setor, perfil de uso e data limite.

- Compras abre requisição e encaminha para aprovação técnica da TI.

- TI valida: especificação mínima, padrão de segurança, compatibilidade com o ambiente corporativo e fornecedor homologado.

- Compras finaliza aquisição conforme aprovação da TI.

- TI recebe o equipamento e executa preparação: configuração baseline, hardening mínimo, instalação do agente Acronis e cadastro completo no inventário.

- TI vincula o ativo a setor e usuário (dados do RH).

- Usuário recebe o equipamento com termo de responsabilidade.

- TI arquiva as evidências de onboarding.

# VI. CHECKLIST DE LIBERAÇÃO

| Item | Conforme? |
| --- | --- |
| Especificação aprovada pela TI | ( ) Sim ( ) Não |
| Fornecedor homologado | ( ) Sim ( ) Não |
| Agente Acronis ativo e reportando | ( ) Sim ( ) Não |
| Ativo cadastrado no inventário | ( ) Sim ( ) Não |
| Setor e usuário vinculados | ( ) Sim ( ) Não |
| Termo assinado | ( ) Sim ( ) Não |

# VII. SLA RECOMENDADO

| Etapa | Prazo |
| --- | --- |
| Solicitação aprovada até compra | Até 3 dias úteis |
| Recebimento até inventário ativo | Até 1 dia útil |
| Recebimento até entrega ao usuário | Até 2 dias úteis |

# VIII. EVIDÊNCIAS MÍNIMAS

- Requisição com aprovação técnica da TI (FOR-GTI-01-01).

- Comprovante de instalação e check-in do agente Acronis.

- Registro de cadastro no inventário.

- Termo de responsabilidade assinado.