Matriz RACI

Papéis e responsabilidades — Ação #01

# REVISÕES

| DATA | REVISÃO | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES | ELABORADO POR | APROVADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 00 | Emissão inicial do documento (Ação #01). | TI / Marcone | Diretoria |

# I. LEGENDA

- R — Responsável: executa.

- A — Aprovador: responde e aprova (único por linha).

- C — Consultado: fornece informação/opinião.

- I — Informado: mantido a par.

# II. MATRIZ

| Atividade | Diretoria | TI (Marcone) | Compras | RH | Gestor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparar tenant e políticas Acronis | I | A/R | — | — | I |
| Planejar ondas de deploy | A | R | C | C | C |
| Instalar agente nas máquinas | I | A/R | — | — | C |
| Validar dados mínimos do inventário | I | A/R | — | C | C |
| Tratar falhas de instalação | I | A/R | — | — | I |
| Aprovação técnica de compras (gate) | I | A/R | C | I | C |
| Homologar fornecedores | A | R | C | — | I |
| Vincular ativo a setor/usuário | I | A/R | — | C | C |
| Tratar software não homologado | I | A/R | C | I | C |
| Coletar termo de responsabilidade | C | A/R | — | I | C |
| Reportar indicadores na governança | A | R | C | I | I |

Nota: Cada linha tem um único 'A'. Ajustar nomes/áreas reais antes da publicação.