Runbook Operacional

Instalação do agente Acronis em endpoints elegíveis

# REVISÕES

| DATA | REVISÃO | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES | ELABORADO POR | APROVADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 00 | Emissão inicial do documento (Ação #01). | TI / Marcone | Diretoria |

# I. OBJETIVO

Padronizar a instalação do agente Acronis em todas as máquinas elegíveis, garantindo cobertura de inventário, consistência de dados e rastreabilidade auditável.

# II. ESCOPO

- Endpoints corporativos Windows/macOS/Linux elegíveis.

- Estações on-premises, filiais e notebooks corporativos.

# III. PRÉ-REQUISITOS

- Console Acronis configurada e políticas básicas criadas.

- Credenciais administrativas para deploy remoto.

- Regras de firewall/proxy liberadas para comunicação do agente.

- Lista de máquinas por setor/unidade e dono inicial.

# IV. MÉTODOS PERMITIDOS DE INSTALAÇÃO

- Deploy remoto via console Acronis (preferencial).

- Deploy por GPO/Intune (ambiente gerenciado).

- Instalação assistida/manual para exceções técnicas.

# V. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

- Exportar lista base de endpoints por setor.

- Classificar endpoints por criticidade e definir onda de implantação.

- Executar instalação em lote por onda.

- Validar status “online/healthy” do agente.

- Aplicar política padrão de inventário.

- Verificar coleta de dados mínima obrigatória: hostname, serial, SO, setor, usuário responsável, localização.

- Corrigir endpoints com falha em fila de remediação.

- Reprocessar endpoints corrigidos.

- Fechar onda com relatório de cobertura e pendências.

# VI. CRITÉRIO DE ACEITE DA INSTALAÇÃO

- 98%+ da base da onda com agente ativo.

- 100% dos ativos da onda com dados obrigatórios preenchidos.

- Exceções documentadas com justificativa, dono e prazo.

- Check-in no console em até 30 minutos após instalação.

# VII. TROUBLESHOOTING PADRÃO

| Sintoma | Tratativa |
| --- | --- |
| Falha de credencial | Validar conta de deploy local/domínio. |
| Falha de comunicação | Validar DNS, proxy, porta e firewall. |
| Falha de compatibilidade | Validar versão de SO suportada. |
| Falha persistente | Escalar para fila de exceção e agendar instalação assistida. |

# VIII. EVIDÊNCIAS GERADAS

- Relatório de cobertura por onda (FOR-GTI-01-02).

- Lista de falhas por causa raiz (FOR-GTI-01-03).

- Lista de exceções com prazo de regularização.