Cronograma Executivo

Marcos, baseline e replanejamentos — Ação #03

# REVISÕES

| DATA | REVISÃO | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES | ELABORADO POR | APROVADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 00 | Emissão inicial do documento (Ação #03). | TI / Marcone | Diretoria |

# I. MARCOS (BASELINE)

| # | Marco | Início (baseline) | Fim (baseline) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Validar dependência da Ação #02 | Semana 1 | Semana 1 | Planejado |
| M2 | Definir padrão de etiqueta e materiais | Semana 1 | Semana 1 | Planejado |
| M3 | Piloto em área-controle | Semana 1 | Semana 2 | Planejado |
| M4 | Aprovação do piloto e ajustes | Semana 2 | Semana 2 | Planejado |
| M5 | Roll-out por ondas | Semana 2 | Semana 5 | Planejado |
| M6 | Regularização de pendências | Semana 6 | Semana 6 | Planejado |
| M7 | Consolidação de indicadores e evidências | Semana 6 | Semana 6 | Planejado |
| M8 | Apresentação em governança | Semana 6 | Semana 6 | Planejado |
| M9 | Estabilização (controle contínuo) | Semana 6 | 13/07/2026 | Planejado |

Nota: Converter 'Semana n' em datas-calendário no kickoff, fixando a baseline. Estabilização-alvo: antes de 13/07/2026 (auditoria).

# II. REGISTRO DE REPLANEJAMENTOS

| Data | Marco | De | Para | Motivo / Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | Sem replanejamentos registrados nesta revisão. |

# III. DEPENDÊNCIAS-CHAVE

- Conclusão da Ação #02 (código definitivo) — pré-requisito de M3.

- Disponibilidade de etiquetas e insumos por unidade — pré-requisito de M5.

- Agenda de governança — define M8.