Matriz RACI

Papéis e responsabilidades — Ação #03

# REVISÕES

| DATA | REVISÃO | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES | ELABORADO POR | APROVADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 00 | Emissão inicial do documento (Ação #03). | TI / Marcone | Diretoria |

# I. LEGENDA

- R — Responsável: executa a atividade.

- A — Aprovador: responde pela atividade e aprova (único por linha).

- C — Consultado: fornece informação/opinião.

- I — Informado: é mantido a par do andamento.

# II. MATRIZ

| Atividade | Diretoria | Owner (Marcone) | Equipe TI | Gestor local | Apoio adm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir padrão de etiqueta e procedimento | A | R | C | I | I |
| Validar dependência da Ação #02 | I | A | R | I | — |
| Planejar ondas e cronograma | A | R | C | C | I |
| Adquirir etiquetas e insumos | A | R | C | I | C |
| Executar etiquetagem física | I | A | R | C | — |
| Atualizar inventário | I | A | R | I | — |
| Conciliação físico x registro | I | A | R | C | — |
| Validar localização no setor | I | C | C | A/R | I |
| Comunicar processo aos setores | A | R | C | C | C |
| Treinar pontos focais | I | A | R | C | — |
| Homologar adoção por setor | A | R | C | C | I |
| Auditoria mensal e ação corretiva | I | A | R | C | — |
| Reportar indicadores na governança | A | R | C | I | I |

Nota: Cada linha tem um único 'A' (aprovador). Ajustar nomes/áreas conforme a estrutura vigente antes da publicação.